SONNIC

AI DREAM PRODUCT — MASTER BLUEPRINT

Техническое задание • промпты • 300 роликов • KPI • план запуска на 30 дней

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 05.09.2026 |
| Статус | Основной рабочий документ проекта |
| Папка | C:\Users\TLT-1\Documents\GitHub\Sonnic |
| MVP | Web + Telegram + content attribution + оплаты + дневник + подписка |
| Главный KPI | Revenue RPM: выручка на 1 000 просмотров |

# 0. Как работать по этому документу

Документ является единой спецификацией проекта. Разработчик берёт из него backlog и критерии приёмки, контент-агент — промпты и календарь, владелец — ежедневный план и KPI. После старта изменения фиксируются в changelog, а не вносятся устно.

Функции, которых нет в MVP, не должны задерживать первую оплату.

Контент и consumer-backend развязаны: падение генератора роликов не должно останавливать сервис.

Победитель контента определяется не просмотрами, а Revenue RPM и downstream-конверсией.

Сначала 100 реальных оплат и доказанная unit-экономика; потом нативное приложение и масштабирование.

## 0.1. Исходная инфраструктура

VPS, серверный опыт, GitHub и локальная папка Sonnic.

Web/Android опыт, Telegram-боты, свободные компьютеры для круглосуточного AI-агента.

Claude как управляющий агент; существующая интеграция Claude → Higgsfield.

Claude уже связан с TikTok и YouTube; Instagram публикуется вручную; VK на MVP допускает ручную публикацию, API key сохранён.

# 1. Замороженная продуктовая модель v1.0

| Блок | Решение |
| --- | --- |
| Free | 1 экспресс-разбор: символы, эмоции, краткий связный смысл, 1 вопрос. |
| Full | A/B: 199 ₽ / 299 ₽ за полный разбор конкретного сна. |
| Visual | 149 ₽ за визуализацию сна; позже пакет включается в Premium. |
| Premium | A/B: 690 ₽ / 990 ₽ в месяц: расширенные разборы, дневник, паттерны, weekly/monthly insights. |
| Traffic | TikTok + YouTube Shorts автоматически; Instagram Reels + VK вручную на MVP. |
| Stack | Next.js + FastAPI + PostgreSQL + Redis/Celery + MinIO + aiogram. |
| Payments | ЮKassa primary через PaymentProvider abstraction. |
| Analytics | events в PostgreSQL + Metabase на VPS. |
| Deploy | Docker Compose + Nginx/TLS + GitHub Actions → VPS. |
| Success gate | 100 реальных оплат с корректной атрибуцией + положительная переменная маржа + измеримый Revenue RPM. |

SHORT VIDEO → tracked link → Landing/Telegram → dream input → free result → paywall

→ full result → visualization → Premium → dream diary/patterns → repeat use/share

# 2. Техническое задание разработчику

## 2.1. Цель и границы

Собрать production-ready MVP, который позволяет пользователю без регистрации описать сон, получить free-result, оплатить full-result, сохранить историю, купить подписку и вернуться к дневнику. Каждый пользовательский шаг должен быть связан с source/content_key до уровня выручки.

Web landing и web-app — единая mobile-first кодовая база.

Telegram-бот использует то же API и бизнес-логику.

Guest session до оплаты; после покупки — magic-link/Telegram account linking.

AI: extractor → free → full → patterns, строго через AI Orchestrator и prompt registry.

Асинхронно: AI jobs, visualization, weekly/monthly reports, metric imports.

Admin: users, dreams, payments, jobs, prompt versions, content assets, attribution, errors.

Не входит в MVP: нативный iOS, сложная соцсеть, маркетплейс экспертов, многоязычность, собственная ML-модель.

## 2.2. Роли

| Роль | Что может |
| --- | --- |
| Guest | Ввести сон, получить free, увидеть paywall. |
| Buyer | Получить купленный full и историю покупок. |
| Premium | Расширенные лимиты, patterns и отчёты. |
| Content operator | Генерировать, QA, публиковать, связывать content_key. |
| Owner/Admin | Видеть воронки, платежи, jobs, prompts, errors; выполнять support actions. |

## 2.3. Ключевые user stories

Открыть ссылку из ролика и начать без регистрации.

Получить meaningful free-result, а не рекламную заглушку.

Понять, что открывает платный разбор, и оплатить за 1–2 действия.

После webhook автоматически получить full-result и повторный доступ.

Повторить тот же путь в Telegram.

Увидеть историю и повторяющиеся символы после накопления данных.

Заказать визуализацию и поделиться результатом.

Owner должен видеть путь content_key → click → dream → order → revenue.

# 3. UX: обязательные экраны

| Экран | Требования |
| --- | --- |
| Landing | Hero + большое поле сна + CTA. Без обязательной регистрации. Короткий trust/FAQ/legal. |
| Dream input | 20–10 000 символов; опционально wake emotion, recurring, dream date. |
| Processing | Живые стадии анализа; UI не связан жёстко с временем backend-задачи. |
| Free result | 3–7 символов, emotional tone, 120–220 слов, одна связь символов, вопрос; ниже locked preview. |
| Paywall | 6–8 блоков full, A/B цена, честный CTA, payment link; без фальшивого дефицита. |
| Full result | Executive summary, symbols, connections, emotions, relations lens, work/decision lens, what-not-to-conclude, 3 questions. |
| Diary | Список снов, дата, title, symbols, emotion, search/filter. |
| Patterns | Top symbols/emotions, co-occurrence, 7/30/90-day summary; только при ≥3 снах. |
| Account | Magic link/Telegram, покупки, Premium, cancel, consent/delete. |
| Admin | Dashboard + таблицы пользователей, платежей, AI jobs, prompts, content и attribution. |

# 4. Архитектура

Internet → Nginx/TLS → Next.js / FastAPI

Telegram webhook ───────────────┐

YooKassa webhook ───────────────┼→ FastAPI services

Tracked links /r/{slug} ────────┘

FastAPI: auth/sessions • dreams • AI orchestrator • payments • diary/patterns • content/attribution • events/admin

Storage: PostgreSQL • Redis/Celery • MinIO

Workers: AI • media • weekly/monthly • metrics import • cleanup/retry

External: LLM adapters • existing Claude→Higgsfield • TikTok • YouTube • manual Instagram/VK • YooKassa

## 4.1. Docker services

| Service | Назначение |
| --- | --- |
| web | Next.js |
| api | FastAPI |
| worker | Celery ai/media |
| beat | scheduler |
| postgres | core DB |
| redis | queue/cache |
| minio | media |
| metabase | owner analytics |
| nginx | proxy/TLS |

## 4.2. Структура проекта

Sonnic/

apps/{web,api,bot,worker}

packages/{schemas,prompt_registry,attribution}

infra/{docker,nginx,backup,github-actions}

content/{briefs,generated,approved,published}

docs/{product,api,runbooks}

analytics/{metabase,sql}

tests/{e2e,load,fixtures}

# 5. Данные

| Таблица | Ключевые поля |
| --- | --- |
| users | UUID; email; telegram_id; locale; first_source; created_at; last_seen_at; status. |
| guest_sessions | UUID; cookie hash; first tracking link; created/expires; converted_user_id. |
| dreams | user/session; raw_text; dream_date; wake_emotion; recurring; locale; status; timestamps. |
| dream_entities | dream_id; type; canonical_name; raw_name; confidence; metadata. |
| interpretations | dream_id; type; prompt_version; model; JSON; rendered text; tokens; cost; created_at. |
| products | code; price; currency; type; active. |
| payments | user; dream; product; provider ids; amount; status; idempotency; paid_at. |
| subscriptions | user; plan; saved provider method id; status; next_charge; cancel/expire. |
| content_assets | content_key; platform; cluster; topic; hook; script; cta; media; statuses; public URL. |
| content_metrics_daily | asset; date; views; likes; comments; shares; watch; completion; profile visits; link clicks. |
| tracking_links | slug; content_asset; destination; UTM fields. |
| events | occurred_at; event_name; user/session/dream/content ids; properties JSON. |
| ai_jobs | type; entity; provider/model; status; attempt; error; timestamps. |
| prompt_versions | prompt_key; version; system_text; schema; active; checksum. |
| consents | user/session; type; text version; accepted_at; IP/user-agent hashes. |

Никогда не писать raw dream_text в обычные application logs.

В аналитике использовать IDs, а не текст сна.

Уникальные индексы: users.email/telegram_id, payments.provider_payment_id, tracking_links.slug, content_metrics(asset,date).

Daily encrypted backup + weekly restore-test.

# 6. API v1

| Method | Endpoint | Смысл |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/sessions/guest | guest + attribution |
| POST | /api/v1/dreams | create dream |
| POST | /api/v1/dreams/{id}/free | enqueue free |
| GET | /api/v1/dreams/{id}/free | status/result |
| POST | /api/v1/payments | create payment |
| POST | /api/v1/webhooks/yookassa | payment webhook |
| GET | /api/v1/payments/{id} | payment status |
| POST | /api/v1/dreams/{id}/full | full if entitled |
| POST | /api/v1/dreams/{id}/visualization | media job |
| GET | /api/v1/jobs/{id} | job status |
| POST | /api/v1/auth/magic-link | account access |
| GET | /api/v1/me/dreams | history |
| GET | /api/v1/me/patterns | patterns |
| GET | /api/v1/me/subscription | subscription |
| POST | /api/v1/me/subscription/cancel | cancel renewal |
| GET | /r/{slug} | tracked redirect |
| POST | /api/v1/internal/content/metrics | metric import |
| POST | /api/v1/telegram/webhook | Telegram |
| GET | /api/v1/admin/dashboard | owner aggregates |

## 6.1. Реальный request/response пример

POST /api/v1/dreams

{

"guest_session_id":"8f99f489-5c86-4e80-aec8-c0f0a91c3861",

"dream_text":"Мне приснился старый дом бабушки. Бабушка дала маленький ключ. Я открыл дверь и увидел комнату, заполненную прозрачной водой. Мне было спокойно.",

"dream_date":"2026-09-05",

"wake_emotion":"спокойствие и любопытство",

"recurring":false,

"locale":"ru-RU"

}

201

{"dream_id":"68dc34dd-eed9-45a0-a52f-2dba640657ee","status":"accepted","free_interpretation_status":"queued"}

# 7. AI Orchestrator

Frontend и bot не обращаются к конкретной модели напрямую.

Каждый вызов: prompt_key + version + model route + JSON schema + telemetry.

Low-cost route для extraction/tagging, quality route для paid/patterns, fallback при timeout/invalid JSON.

Для повторной генерации сохранять новую interpretation version; оплату повторно не списывать.

Хранить tokens/cost estimate, latency, errors, prompt checksum.

Критические safety cases идут через moderation route и не получают мистическую трактовку.

## 7.1. Safety правила

Не предсказывать будущее и не обещать «вещий» результат.

Не обвинять реальных людей в измене, лжи, болезни или опасности по сну.

Не ставить медицинские/психологические диагнозы.

Не усиливать бредовые, параноидальные или self-harm убеждения.

Не продавать через страх: «вам грозит опасность — оплатите» запрещено.

Сны о смерти/крови сами по себе не являются safety incident: отличать сонный сюжет от реального намерения.

# 8. Платежи и подписки

Primary adapter — ЮKassa. Сервер хранит provider payment_method_id, но не реквизиты карты. Full-result открывается только по серверному succeeded webhook. Все create/payment/webhook операции идемпотентны.

| Продукт | Логика |
| --- | --- |
| FULL_199 / FULL_299 | one-time → succeeded → FULL_DREAM entitlement → full job |
| VISUAL_149 | one-time → IMAGE_CREDIT=1 → media job |
| PREMIUM_690 / PREMIUM_990 | первый платёж + согласие на сохранение способа → active subscription |
| Renewal | scheduler → saved payment_method_id → webhook → next period |
| Cancel | auto-renew off; доступ до expires_at |
| Refund | provider refund → entitlement/audit update; только по policy/admin flow |

# 9. Telegram

| Команда | Поведение |
| --- | --- |
| /start | link user + deep-link content_key |
| Расшифровать сон | collect text → dream → free |
| Мои сны | history pagination |
| Полный разбор | payment or existing full |
| Мои паттерны | Premium + ≥3 dreams |
| Подписка | plan/status/cancel |
| Настройки | notifications/consent/delete |
| Помощь | FAQ/support |

# 10. Контент-завод

IDEA → SCRIPTED → MEDIA_GENERATED → QA_APPROVED → SCHEDULED → PUBLISHED → METRICS → WINNER/LOSER/ITERATE

Growth-agent утром ранжирует вчерашний контент.

Claude берёт brief и создаёт hook/script/caption/CTA/Higgsfield brief.

Higgsfield генерирует vertical asset; файл получает content_key и checksum.

QA проверяет первые 2 секунды, связность, субтитры, claims и CTA.

TikTok/YouTube публикуются существующим Claude-контуром; public URL сохраняется.

Instagram/VK получают тот же approved asset и metadata package для ручной публикации.

Метрики на 2h/8h/24h/дни 2–7 импортируются в content_metrics_daily.

Winner multiplier создаёт вариации только после downstream-аналитики.

## 10.1. Платформенные production-gates

TikTok Direct Post: нужен scope video.publish; неаудированный клиент ограничивает публичность. Для AI-generated video передавать актуальный AIGC flag.

YouTube: OAuth 2.0 + videos.insert; учитывать audit/quota ограничения API-проекта.

Instagram и VK не являются блокерами MVP: ручная очередь считается штатным fallback.

Access tokens/API keys — только secrets/env, никогда не Git и не документ.

# 11. DevOps и эксплуатация

Dev/staging/prod разделены по базам и secret sets.

Docker Compose; Nginx; HTTPS; GitHub Actions test→build→staging→owner gate→prod.

Health endpoints /health/live и /health/ready.

Rate limits: guest submit, magic-link, payment create, public redirects.

Error tracking: Sentry-compatible или GlitchTip + owner Telegram alerts.

AI retry: до 3 попыток с backoff; paid user не теряет entitlement при ошибке модели.

Целевой P95 обычного API <800 ms; free-result UX <20 сек при техническом timeout 45 сек + fallback.

RPO 24 ч; RTO 4 ч для MVP.

# 12. Готовый пакет AI-промптов v1.0

Промпты хранятся в prompt_versions. Runtime user-message приходит JSON-объектом с фиксированными полями, поэтому в тексте нет ручных подстановок. Любой output проходит JSON schema validation.

## P01 dream.extract.v1

Ты — структурный анализатор сна SONNIC. Вход JSON: dream_text, wake_emotion, recurring, dream_date, locale. Верни только JSON: title_short, people, places, objects, animals, actions, sensory_details, emotions_during_dream, wake_emotion_normalized, key_symbols, unusual_elements, narrative_turning_points, recurring_signals, safety_flags. Для key_symbols: canonical_name, evidence_from_text до 8 слов, confidence 0–1, reason_in_context. Не добавляй отсутствующие детали, не предсказывай будущее, не ставь диагнозы. При реальном намерении причинить вред выставь high_risk=true.

## P02 dream.free.v1

Создай бесплатную персональную интерпретацию SONNIC по исходному dream_text и extractor JSON. Верни JSON: title; symbols 3–6; emotional_tone; summary 120–220 слов; key_connection; reflection_question; locked_sections из 5 названий. Стиль спокойный и современный. Используй «может быть связано», «одна из возможных интерпретаций». Своди символы в общий сюжет, учитывай wake_emotion. Никаких пророчеств. При high_risk — safety_mode=true и безопасный ответ вместо трактовки.

## P03 dream.full.v1

Создай оплаченный полный разбор SONNIC. Вход: dream_text, extractor, free-result, только реально сохранённый user context. Верни JSON: title; executive_summary 180–260 слов; symbol_analysis 4–8; symbol_connections 2–5; emotions; relationships_lens; work_and_decisions_lens; personal_change_lens; recurring_relevance; what_not_to_conclude; reflection_questions ровно 3; diary_notes ровно 3; closing_summary 80–140 слов. Объясняй связь вывода с деталью сна. Не обвиняй партнёров, не давай финансовых/медицинских советов, не предсказывай.

## P04 dream.deep.v1

Расширенный рефлексивный анализ, не психотерапия и не диагностика. Вход: current dream/full + до 10 предыдущих снов. JSON: dominant_theme; narrative_pattern; possible_inner_tension; possible_need_or_value; contrast_with_previous_dreams; repeated_symbols; repeated_emotions; changes_over_time; alternative_interpretations минимум 2; reflection_exercise; questions ровно 5; limitations. При недостатке истории: insufficient_history=true. Не утверждай травму, болезнь, измену, мистическое воздействие.

## P05 dream.patterns.v1

Анализируй историю снов как наблюдения. JSON: period; dreams_count; top_symbols с частотой; top_people_categories; top_places; top_emotions; recurring_plot_patterns; newly_appeared_symbols; disappearing_symbols; co_occurrences; strongest_changes; summary 200–350 слов; questions 3; data_quality. Каждый вывод должен опираться на входные числа. При <3 снах: status=not_enough_data.

## P06 dream.weekly.v1

Сделай недельный отчёт по последним 7 дням с сравнением 28 дней. JSON: week_label; dreams_count; highlight_dream; repeated_symbols; emotional_shift; one_pattern_to_watch; one_positive_observation; journal_prompt; concise_summary. При 0 снов — приглашение записать следующий сон без фиктивного анализа.

## P07 dream.monthly.v1

Сделай месячный отчёт по агрегатам 30 дней, сравнению предыдущих 30 и до 10 репрезентативных снов. JSON: period; count_current; count_previous; top_5_symbols; top_5_emotions; strongest_recurring_story; biggest_change; stable_patterns; three_notable_dreams; reflective_summary 300–500 слов; next_month_focus; disclaimer. Сравнения только по данным.

## P08 dream.visual.prompt.v1

Преобразуй dream_text и extractor в один эстетичный image-generation brief. JSON: image_prompt_ru; image_prompt_en; negative_prompt; aspect_ratio; safety_notes. Сохраняй визуальные детали сна, не добавляй новых символов, избегай графического насилия и узнаваемых реальных лиц без необходимости. Default 9:16, без текста/логотипов/UI.

## P09 content.topics.v1

Ты growth-редактор SONNIC. Вход: 14-day performance, published topics, clusters. Создай новые темы без дублей. Для каждой: cluster; topic; hook; target_emotion; format; educational_claim; cta; risk_flags; parent_winner_content_key. Распределение: 30% вариации победителей, 50% evergreen, 20% experiments. Любопытство без страха и пророчеств.

## P10 content.short_script.v1

Сценарий vertical video 18–32 сек. Вход: topic, hook, format, target_emotion, cta, platform. JSON: spoken_script; on_screen_text_lines; shot_list; higgsfield_brief; caption; hashtags; estimated_duration_sec; compliance_notes. Hook в первые 1.5 сек, короткие фразы, один CTA. Не встраивать рекламный watermark/URL в TikTok asset.

## P11 content.multiply.v1

Получив ролик-победитель и метрики, создай 12 независимых вариаций. Сохрани тему, но в каждой измени минимум два элемента: hook, порядок, пример, визуальную сцену, CTA или формат. Для каждой верни hypothesis: какую метрику она должна улучшить. Не делай дословные копии и не усиливай claims.

## P12 growth.analyze.v1

Вход по content_key: platform, views, watch, completion, likes, comments, shares, profile_visits, link_clicks, dream_submits, paywall_views, purchases, revenue. Рассчитай click_rate_per_view, dream_submit_per_click, purchase_per_dream, revenue_rpm. Классы: WINNER_REVENUE, WINNER_TRAFFIC, WINNER_RETENTION, PROMISING, LOSER. Верни rankings, anomalies, three_actions_today, topics_to_multiply, topics_to_pause, funnel_bottleneck, test_plan. Малую выборку помечай low_sample.

## P13 safety.moderate.v1

Модерация SONNIC. Вход: text + context_type. JSON: allow; severity none/low/medium/high; categories; required_action; safe_rewrite_guidance. Отслеживай реальный self-harm/harm intent, delusional/paranoid reinforcement, диагнозы, пророчества, обвинения реальных людей, sexual minors, illegal instructions, маркетинг страхом. Обычные сны о смерти/крови/измене не блокировать автоматически.

## P14 support.answer.v1

Поддержка SONNIC. Отвечай только по переданному JSON статуса пользователя/платежа/job. Не выдумывай. pending/failed/queued называй прямо. Не обещай точное время. Не проси CVV, полный номер карты, пароль, коды. Для возврата следуй policy и создавай понятный следующий шаг.

## 12.1. Runtime JSON example

{"dream_text":"Мне приснился старый дом бабушки. Бабушка дала ключ, за дверью была прозрачная вода, и мне было спокойно.","wake_emotion":"спокойствие и любопытство","recurring":false,"dream_date":"2026-09-05","locale":"ru-RU"}

# 13. Контент-план: 30 дней × 10 = 300 роликов

Каждый день: 10 мастер-роликов. Один approved video адаптируется под площадки; не генерировать четыре независимых видео без данных. После первой недели 30% нового batch должны быть вариациями доказанных победителей.

| День | № | Рубрика | Тема / hook | Формат | CTA | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Вода и море | чистая вода: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 1 | 2 | Вода и море | Если тебе снилось грязная вода, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 1 | 3 | Вода и море | наводнение во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 1 | 4 | Вода и море | Разберём сюжет «спокойное море и шторм» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 1 | 5 | Вода и море | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось тонуть | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 1 | 6 | Вода и море | легко плыть: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 1 | 7 | Вода и море | Миф и факт про сон «вода в доме» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 1 | 8 | Вода и море | Почему два человека могут увидеть пить воду и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 1 | 9 | Вода и море | Мини-разбор: ходить по воде — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 1 | 10 | Вода и море | повторяющийся сон о море: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 2 | 11 | Змеи и животные | чёрная змея: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 2 | 12 | Змеи и животные | Если тебе снилось укус змеи, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 2 | 13 | Змеи и животные | много змей во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 2 | 14 | Змеи и животные | Разберём сюжет «убить змею» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 2 | 15 | Змеи и животные | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось белая змея | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 2 | 16 | Змеи и животные | змея в доме: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 2 | 17 | Змеи и животные | Миф и факт про сон «собака защищает» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 2 | 18 | Змеи и животные | Почему два человека могут увидеть агрессивная собака и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 2 | 19 | Змеи и животные | Мини-разбор: кошка держит дистанцию — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 2 | 20 | Змеи и животные | дикое животное преследует: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 3 | 21 | Зубы, волосы, тело | выпадают зубы: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 3 | 22 | Зубы, волосы, тело | Если тебе снилось крошатся зубы без боли, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 3 | 23 | Зубы, волосы, тело | сломанный зуб перед событием во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 3 | 24 | Зубы, волосы, тело | Разберём сюжет «выпадают волосы» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 3 | 25 | Зубы, волосы, тело | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось не узнавать лицо в зеркале | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 3 | 26 | Зубы, волосы, тело | быть голым среди людей: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 3 | 27 | Зубы, волосы, тело | Миф и факт про сон «не получается говорить» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 3 | 28 | Зубы, волосы, тело | Почему два человека могут увидеть тяжёлые ноги и бег и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 3 | 29 | Зубы, волосы, тело | Мини-разбор: рана без боли — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 3 | 30 | Зубы, волосы, тело | меняется тело: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 4 | 31 | Умершие и родственники | умершая бабушка: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 4 | 32 | Умершие и родственники | Если тебе снилось умерший родственник говорит, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 4 | 33 | Умершие и родственники | покойный молчит во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 4 | 34 | Умершие и родственники | Разберём сюжет «умерший улыбается» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 4 | 35 | Умершие и родственники | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось снова похороны | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 4 | 36 | Умершие и родственники | умерший зовёт: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 4 | 37 | Умершие и родственники | Миф и факт про сон «разговор с умершим родителем» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 4 | 38 | Умершие и родственники | Почему два человека могут увидеть сон спустя много лет и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 4 | 39 | Умершие и родственники | Мини-разбор: умерший даёт ключ или письмо — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 4 | 40 | Умершие и родственники | повторяющийся сон об умершем: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 5 | 41 | Бывшие и отношения | бывший после долгого перерыва: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 5 | 42 | Бывшие и отношения | Если тебе снилось бывший просит вернуться, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 5 | 43 | Бывшие и отношения | бывший счастлив с другим во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 5 | 44 | Бывшие и отношения | Разберём сюжет «поцелуй с бывшим» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 5 | 45 | Бывшие и отношения | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось ссора с нынешним партнёром | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 5 | 46 | Бывшие и отношения | партнёр исчезает: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 5 | 47 | Бывшие и отношения | Миф и факт про сон «незнакомец как идеальная любовь» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 5 | 48 | Бывшие и отношения | Почему два человека могут увидеть бывший и нынешний в одном сне и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 5 | 49 | Бывшие и отношения | Мини-разбор: сон после реальной ссоры — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 5 | 50 | Бывшие и отношения | один человек снится месяцами: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 6 | 51 | Измена и свадьба | измена партнёра: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 6 | 52 | Измена и свадьба | Если тебе снилось сам изменяешь, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 6 | 53 | Измена и свадьба | свадьба с незнакомцем во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 6 | 54 | Измена и свадьба | Разберём сюжет «опоздать на свадьбу» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 6 | 55 | Измена и свадьба | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось свадьба без жениха или невесты | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 6 | 56 | Измена и свадьба | партнёр женится на другом: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 6 | 57 | Измена и свадьба | Миф и факт про сон «переписка об измене» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 6 | 58 | Измена и свадьба | Почему два человека могут увидеть отменить свадьбу и облегчение и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 6 | 59 | Измена и свадьба | Мини-разбор: быть гостем на свадьбе — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 6 | 60 | Измена и свадьба | повторяющиеся сны о предательстве: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 7 | 61 | Беременность и дети | беременность без беременности в реальности: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 7 | 62 | Беременность и дети | Если тебе снилось испуг от новости о беременности, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 7 | 63 | Беременность и дети | роды во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 7 | 64 | Беременность и дети | Разберём сюжет «младенец на руках» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 7 | 65 | Беременность и дети | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось потерять ребёнка | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 7 | 66 | Беременность и дети | ребёнок говорит как взрослый: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 7 | 67 | Беременность и дети | Миф и факт про сон «снова быть ребёнком» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 7 | 68 | Беременность и дети | Почему два человека могут увидеть искать ребёнка и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 7 | 69 | Беременность и дети | Мини-разбор: чужой ребёнок просит помощи — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 7 | 70 | Беременность и дети | один младенец в разных снах: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 8 | 71 | Дом, комнаты, двери | старый дом: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 8 | 72 | Дом, комнаты, двери | Если тебе снилось новая неизвестная комната, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 8 | 73 | Дом, комнаты, двери | запертая дверь во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 8 | 74 | Дом, комнаты, двери | Разберём сюжет «дом детства» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 8 | 75 | Дом, комнаты, двери | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось разрушающийся дом | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 8 | 76 | Дом, комнаты, двери | переезд в огромный дом: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 8 | 77 | Дом, комнаты, двери | Миф и факт про сон «подвал» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 8 | 78 | Дом, комнаты, двери | Почему два человека могут увидеть чердак и старые вещи и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 8 | 79 | Дом, комнаты, двери | Мини-разбор: не найти выход — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 8 | 80 | Дом, комнаты, двери | один и тот же дом годами: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 9 | 81 | Погоня, падение, полёт | погоня: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 9 | 82 | Погоня, падение, полёт | Если тебе снилось падение с высоты, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 9 | 83 | Погоня, падение, полёт | полёт без страха во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 9 | 84 | Погоня, падение, полёт | Разберём сюжет «не получается взлететь выше» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 9 | 85 | Погоня, падение, полёт | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось преследователь без лица | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 9 | 86 | Погоня, падение, полёт | прятаться и быть найденным: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 9 | 87 | Погоня, падение, полёт | Миф и факт про сон «падать и не разбиться» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 9 | 88 | Погоня, падение, полёт | Почему два человека могут увидеть бежать с азартом и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 9 | 89 | Погоня, падение, полёт | Мини-разбор: прыжок по своей воле — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 9 | 90 | Погоня, падение, полёт | повторяющаяся погоня: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 10 | 91 | Деньги, работа, экзамены | найти деньги: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 10 | 92 | Деньги, работа, экзамены | Если тебе снилось потерять кошелёк, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 10 | 93 | Деньги, работа, экзамены | получить неожиданную сумму во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 10 | 94 | Деньги, работа, экзамены | Разберём сюжет «начальник ругает» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 10 | 95 | Деньги, работа, экзамены | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось уволиться и почувствовать свободу | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 10 | 96 | Деньги, работа, экзамены | опоздать на встречу: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 10 | 97 | Деньги, работа, экзамены | Миф и факт про сон «экзамен спустя годы» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 10 | 98 | Деньги, работа, экзамены | Почему два человека могут увидеть не знать ответ и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 10 | 99 | Деньги, работа, экзамены | Мини-разбор: работать в незнакомом месте — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 10 | 100 | Деньги, работа, экзамены | ошибаться при подсчёте денег: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 11 | 101 | Машина и дорога | машина без тормозов: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 11 | 102 | Машина и дорога | Если тебе снилось машина едет сама, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 11 | 103 | Машина и дорога | авария во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 11 | 104 | Машина и дорога | Разберём сюжет «заблудиться на дороге» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 11 | 105 | Машина и дорога | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось ехать пассажиром | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 11 | 106 | Машина и дорога | машина ломается: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 11 | 107 | Машина и дорога | Миф и факт про сон «быстрая езда с удовольствием» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 11 | 108 | Машина и дорога | Почему два человека могут увидеть не найти припаркованную машину и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 11 | 109 | Машина и дорога | Мини-разбор: ночная пустая трасса — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 11 | 110 | Машина и дорога | повторяющаяся дорога: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 12 | 111 | Огонь и стихии | пожар: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 12 | 112 | Огонь и стихии | Если тебе снилось горит дом без пострадавших, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 12 | 113 | Огонь и стихии | огонь в руках без боли во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 12 | 114 | Огонь и стихии | Разберём сюжет «дым без огня» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 12 | 115 | Огонь и стихии | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось гроза | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 12 | 116 | Огонь и стихии | молния рядом: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 12 | 117 | Огонь и стихии | Миф и факт про сон «ураган» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 12 | 118 | Огонь и стихии | Почему два человека могут увидеть землетрясение и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 12 | 119 | Огонь и стихии | Мини-разбор: спасти кого-то из пожара — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 12 | 120 | Огонь и стихии | повторяющийся пожар: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 13 | 121 | Дождь, снег, погода | тёплый дождь: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 13 | 122 | Дождь, снег, погода | Если тебе снилось ливень и негде спрятаться, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 13 | 123 | Дождь, снег, погода | снег летом во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 13 | 124 | Дождь, снег, погода | Разберём сюжет «идти по глубокому снегу» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 13 | 125 | Дождь, снег, погода | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось радуга после грозы | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 13 | 126 | Дождь, снег, погода | туманная дорога: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 13 | 127 | Дождь, снег, погода | Миф и факт про сон «сильный ветер» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 13 | 128 | Дождь, снег, погода | Почему два человека могут увидеть красивый закат и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 13 | 129 | Дождь, снег, погода | Мини-разбор: мороз и невозможно согреться — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 13 | 130 | Дождь, снег, погода | погода резко меняется: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 14 | 131 | Кошки, собаки, птицы | кошка кусает: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 14 | 132 | Кошки, собаки, птицы | Если тебе снилось много котят, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 14 | 133 | Кошки, собаки, птицы | потерялась собака во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 14 | 134 | Кошки, собаки, птицы | Разберём сюжет «собака разговаривает» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 14 | 135 | Кошки, собаки, птицы | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось птица залетела в дом | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 14 | 136 | Кошки, собаки, птицы | стая птиц: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 14 | 137 | Кошки, собаки, птицы | Миф и факт про сон «раненая птица» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 14 | 138 | Кошки, собаки, птицы | Почему два человека могут увидеть ворон наблюдает и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 14 | 139 | Кошки, собаки, птицы | Мини-разбор: попугай повторяет фразу — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 14 | 140 | Кошки, собаки, птицы | умерший питомец снова жив: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 15 | 141 | Пауки, насекомые, крысы | большой паук: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 15 | 142 | Пауки, насекомые, крысы | Если тебе снилось много пауков, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 15 | 143 | Пауки, насекомые, крысы | паутина мешает пройти во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 15 | 144 | Пауки, насекомые, крысы | Разберём сюжет «крыса убегает» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 15 | 145 | Пауки, насекомые, крысы | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось много крыс у еды | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 15 | 146 | Пауки, насекомые, крысы | муравьи в доме: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 15 | 147 | Пауки, насекомые, крысы | Миф и факт про сон «пчёлы и мёд» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 15 | 148 | Пауки, насекомые, крысы | Почему два человека могут увидеть укус осы и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 15 | 149 | Пауки, насекомые, крысы | Мини-разбор: бабочка на руке — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 15 | 150 | Пауки, насекомые, крысы | повторяющиеся насекомые: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 16 | 151 | Одежда и внешний вид | без одежды на работе: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 16 | 152 | Одежда и внешний вид | Если тебе снилось чужая одежда, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 16 | 153 | Одежда и внешний вид | слишком малая одежда во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 16 | 154 | Одежда и внешний вид | Разберём сюжет «потерять обувь» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 16 | 155 | Одежда и внешний вид | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось идти босиком | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 16 | 156 | Одежда и внешний вид | не выбрать одежду: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 16 | 157 | Одежда и внешний вид | Миф и факт про сон «выглядеть моложе в зеркале» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 16 | 158 | Одежда и внешний вид | Почему два человека могут увидеть другой цвет волос и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 16 | 159 | Одежда и внешний вид | Мини-разбор: порванная одежда — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 16 | 160 | Одежда и внешний вид | идеальный костюм и сила: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 17 | 161 | Еда и стол | огромный стол с едой: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 17 | 162 | Еда и стол | Если тебе снилось не чувствовать вкус, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 17 | 163 | Еда и стол | испорченная еда во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 17 | 164 | Еда и стол | Разберём сюжет «готовить для многих» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 17 | 165 | Еда и стол | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось не успеть поесть | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 17 | 166 | Еда и стол | очень сладкая еда: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 17 | 167 | Еда и стол | Миф и факт про сон «кто-то отбирает еду» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 17 | 168 | Еда и стол | Почему два человека могут увидеть необычная еда без страха и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 17 | 169 | Еда и стол | Мини-разбор: пустой холодильник — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 17 | 170 | Еда и стол | повторяющийся ресторан: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 18 | 171 | Телефон, сообщения, соцсети | сообщение от бывшего: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 18 | 172 | Телефон, сообщения, соцсети | Если тебе снилось разбитый телефон, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 18 | 173 | Телефон, сообщения, соцсети | не набрать номер во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 18 | 174 | Телефон, сообщения, соцсети | Разберём сюжет «меняющийся текст сообщения» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 18 | 175 | Телефон, сообщения, соцсети | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось звонок от умершего | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 18 | 176 | Телефон, сообщения, соцсети | телефон постоянно разряжается: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 18 | 177 | Телефон, сообщения, соцсети | Миф и факт про сон «отправить сообщение не тому» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 18 | 178 | Телефон, сообщения, соцсети | Почему два человека могут увидеть нереальные события в соцсети и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 18 | 179 | Телефон, сообщения, соцсети | Мини-разбор: не разблокировать телефон — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 18 | 180 | Телефон, сообщения, соцсети | повторяющиеся сообщения: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 19 | 181 | Школа и работа | снова школа во взрослом возрасте: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 19 | 182 | Школа и работа | Если тебе снилось не подготовиться к экзамену, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 19 | 183 | Школа и работа | забыть расписание во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 19 | 184 | Школа и работа | Разберём сюжет «не найти кабинет» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 19 | 185 | Школа и работа | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось никак не добраться до работы | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 19 | 186 | Школа и работа | начальник как школьный учитель: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 19 | 187 | Школа и работа | Миф и факт про сон «неожиданное повышение» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 19 | 188 | Школа и работа | Почему два человека могут увидеть ошибка перед коллегами и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 19 | 189 | Школа и работа | Мини-разбор: старая работа спустя годы — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 19 | 190 | Школа и работа | повторяющийся экзамен: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 20 | 191 | Смерть и похороны | собственные похороны: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 20 | 192 | Смерть и похороны | Если тебе снилось умереть и наблюдать, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 20 | 193 | Смерть и похороны | похороны незнакомца во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 20 | 194 | Смерть и похороны | Разберём сюжет «смерть близкого» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 20 | 195 | Смерть и похороны | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось кладбище без страха | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 20 | 196 | Смерть и похороны | не найти могилу: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 20 | 197 | Смерть и похороны | Миф и факт про сон «человек оживает» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 20 | 198 | Смерть и похороны | Почему два человека могут увидеть спокойно говорить о смерти и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 20 | 199 | Смерть и похороны | Мини-разбор: смерть после большого решения — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 20 | 200 | Смерть и похороны | повторяющиеся похороны: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 21 | 201 | Необычные сюжеты | встретить двойника: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 21 | 202 | Необычные сюжеты | Если тебе снилось человек без лица, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 21 | 203 | Необычные сюжеты | остановилось время во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 21 | 204 | Необычные сюжеты | Разберём сюжет «несуществующий город» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 21 | 205 | Необычные сюжеты | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось дверь в другой мир | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 21 | 206 | Необычные сюжеты | огромная луна: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 21 | 207 | Необычные сюжеты | Миф и факт про сон «слышать своё имя» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 21 | 208 | Необычные сюжеты | Почему два человека могут увидеть предметы движутся сами и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 21 | 209 | Необычные сюжеты | Мини-разбор: будущая версия себя — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 21 | 210 | Необычные сюжеты | сон внутри сна: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 22 | 211 | Повторяющиеся сны | один сон годами: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 22 | 212 | Повторяющиеся сны | Если тебе снилось одно место — разные сюжеты, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 22 | 213 | Повторяющиеся сны | один человек в разных снах во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 22 | 214 | Повторяющиеся сны | Разберём сюжет «еженедельное опоздание» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 22 | 215 | Повторяющиеся сны | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось меняется концовка сна | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 22 | 216 | Повторяющиеся сны | сон после определённых разговоров: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 22 | 217 | Повторяющиеся сны | Миф и факт про сон «символ тот же — эмоция другая» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 22 | 218 | Повторяющиеся сны | Почему два человека могут увидеть кошмар с детства и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 22 | 219 | Повторяющиеся сны | Мини-разбор: AI сравнивает 30 снов — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 22 | 220 | Повторяющиеся сны | когда нужен дневник, а не разовый сонник: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 23 | 221 | Осознанные сны | понять, что спишь: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 23 | 222 | Осознанные сны | Если тебе снилось изменить сюжет, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 23 | 223 | Осознанные сны | не получается проснуться во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 23 | 224 | Осознанные сны | Разберём сюжет «летать осознанно» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 23 | 225 | Осознанные сны | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось задать вопрос персонажу | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 23 | 226 | Осознанные сны | как запомнить осознанный сон: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 23 | 227 | Осознанные сны | Миф и факт про сон «повторяющийся символ как триггер» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 23 | 228 | Осознанные сны | Почему два человека могут увидеть реалистичность после осознания и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 23 | 229 | Осознанные сны | Мини-разбор: мифы об осознанных снах — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 23 | 230 | Осознанные сны | автоматическая отметка осознанного сна: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 24 | 231 | Кошмары и сонные феномены | кошмар после тяжёлого дня: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 24 | 232 | Кошмары и сонные феномены | Если тебе снилось страх без памяти о сне, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 24 | 233 | Кошмары и сонные феномены | сонный паралич и присутствие во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 24 | 234 | Кошмары и сонные феномены | Разберём сюжет «кошмар после контента» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 24 | 235 | Кошмары и сонные феномены | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось кричать без голоса | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 24 | 236 | Кошмары и сонные феномены | проснуться до падения: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 24 | 237 | Кошмары и сонные феномены | Миф и факт про сон «несколько кошмаров за ночь» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 24 | 238 | Кошмары и сонные феномены | Почему два человека могут увидеть кошмар с мирной концовкой и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 24 | 239 | Кошмары и сонные феномены | Мини-разбор: что спросить себя после кошмара — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 24 | 240 | Кошмары и сонные феномены | когда нужен специалист, а не трактовка: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 25 | 241 | Психология сна | люди из разных периодов в одном сне: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 25 | 242 | Психология сна | Если тебе снилось знакомое место выглядит иначе, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 25 | 243 | Психология сна | сильные эмоции во сне во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 25 | 244 | Психология сна | Разберём сюжет «сны забываются за минуты» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 25 | 245 | Психология сна | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось нестабильный текст во сне | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 25 | 246 | Психология сна | лица незнакомцев и мифы: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 25 | 247 | Психология сна | Миф и факт про сон «стресс и яркость снов» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 25 | 248 | Психология сна | Почему два человека могут увидеть почему одного символа недостаточно и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 25 | 249 | Психология сна | Мини-разбор: что AI умеет в дневнике снов — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 25 | 250 | Психология сна | что AI не должен делать: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 26 | 251 | Истории подписчиков | бабушка дала ключ: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 26 | 252 | Истории подписчиков | Если тебе снилось опоздание на самолёт и облегчение, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 26 | 253 | Истории подписчиков | новая комната в доме во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 26 | 254 | Истории подписчиков | Разберём сюжет «бывший молчит рядом» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 26 | 255 | Истории подписчиков | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось машина без тормозов без страха | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 26 | 256 | Истории подписчиков | море каждую неделю: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 26 | 257 | Истории подписчиков | Миф и факт про сон «потерянный телефон» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 26 | 258 | Истории подписчиков | Почему два человека могут увидеть экзамен и все ответы известны и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 26 | 259 | Истории подписчиков | Мини-разбор: кошка ведёт к двери — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 26 | 260 | Истории подписчиков | увидеть себя ребёнком: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 27 | 261 | Интерактив | море или лес: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 27 | 262 | Интерактив | Если тебе снилось опоздать или потеряться, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 27 | 263 | Интерактив | один символ из последнего сна во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 27 | 264 | Интерактив | Разберём сюжет «что важнее у змеи: цвет, действие или эмоция» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 27 | 265 | Интерактив | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось эмоция во сне про бывшего | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 27 | 266 | Интерактив | где чаще происходят сны: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 27 | 267 | Интерактив | Миф и факт про сон «повторяющийся сон с детства» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 27 | 268 | Интерактив | Почему два человека могут увидеть что помнишь первым и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 27 | 269 | Интерактив | Мини-разбор: какой сон сохранил бы за год — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 27 | 270 | Интерактив | сравнить сон в одном предложении с полным разбором: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 28 | 271 | Мифы | измена во сне = реальная измена: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 28 | 272 | Мифы | Если тебе снилось смерть во сне = плохой знак, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 28 | 273 | Мифы | змея всегда = враг во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 28 | 274 | Мифы | Разберём сюжет «один символ = одно значение» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 28 | 275 | Мифы | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось точное значение по дню недели | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 28 | 276 | Мифы | сон обязан сбыться: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 28 | 277 | Мифы | Миф и факт про сон «AI знает будущее» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 28 | 278 | Мифы | Почему два человека могут увидеть сон нужно помнить идеально и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 28 | 279 | Мифы | Мини-разбор: позитивный сон = хороший прогноз — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 28 | 280 | Мифы | словарь на 10 000 слов точнее контекста: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 29 | 281 | Масштабирование победителей | вода — одна деталь меняет смысл: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 29 | 282 | Масштабирование победителей | Если тебе снилось бывший — сам факт сна ничего не доказывает, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 29 | 283 | Масштабирование победителей | умерший родственник — три важные детали во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 29 | 284 | Масштабирование победителей | Разберём сюжет «зубы — кровь, боль и реакция» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 29 | 285 | Масштабирование победителей | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось погоня — кто преследует | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 29 | 286 | Масштабирование победителей | дом — какая комната: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 29 | 287 | Масштабирование победителей | Миф и факт про сон «измена — самый опасный миф» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 29 | 288 | Масштабирование победителей | Почему два человека могут увидеть беременность — буквальная трактовка примитивна и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 29 | 289 | Масштабирование победителей | Мини-разбор: машина без тормозов — почему узнаваемо — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 29 | 290 | Масштабирование победителей | повторяющийся сон — что изменилось: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |
| 30 | 291 | Конверсионный день | почему нужно описывать сон целиком: одна деталь, которую большинство забывает после пробуждения | voice-over + cinematic B-roll | Опиши свой сон по ссылке в профиле — первый экспресс-разбор бесплатно. | охват |
| 30 | 292 | Конверсионный день | Если тебе снилось демо анализа за 60 секунд, не спеши искать одно готовое значение | 3-card list | Отправь сон целиком в SONNIC и сравни персональный смысл с обычным сонником. | CTR |
| 30 | 293 | Конверсионный день | обычный словарь против персонального разбора во сне: почему эмоция может полностью поменять трактовку | story + reveal | Сохрани ролик, а свой сюжет разбери в SONNIC по ссылке в профиле. | сохранения |
| 30 | 294 | Конверсионный день | Разберём сюжет «экран повторяющихся символов» без мистических обещаний и страшилок | question → answer | Если снилось похожее — загрузи сон в SONNIC: важен весь контекст. | доверие |
| 30 | 295 | Конверсионный день | Что на самом деле важно вспомнить, если приснилось бесплатный разбор и full preview | myth/fact | Не выбирай символ вручную: напиши сон целиком и получи разбор. | комментарии |
| 30 | 296 | Конверсионный день | зачем платить, если есть любой AI: три вопроса, которые дают больше смысла, чем обычный сонник | POV | Проверь именно свой сон — ссылка в профиле. | CTR |
| 30 | 297 | Конверсионный день | Миф и факт про сон «что делать, если плохо помнишь сон» | comment reply | Запиши сон сейчас, пока детали не стёрлись, и отправь его в SONNIC. | доверие |
| 30 | 298 | Конверсионный день | Почему два человека могут увидеть сервис без мистики и получить разные трактовки | split comparison | Хочешь увидеть связи между символами? Полный сон можно разобрать в SONNIC. | сохранения |
| 30 | 299 | Конверсионный день | Мини-разбор: визуализация сна — действие, место и эмоция в одном сюжете | mini-case | Добавь сон в дневник и проверь, повторялся ли этот мотив раньше. | конверсия |
| 30 | 300 | Конверсионный день | 30 дней дневника и скрытые паттерны: когда повторение важнее самого символа | screen demo | Расскажи сон сервису своими словами — специальный формат не нужен. | конверсия |

# 14. Регламент контент-завода

Утром импортировать вчерашние метрики и построить ranking.

Создать batch: 10 плановых роликов + до 5 winner variations.

Claude генерирует script package; Higgsfield — media.

QA: hook, длительность, voice/subtitles, no broken frames, no prohibited claims, один CTA.

Approved asset получает content_key, metadata JSON и tracking link.

TikTok/YouTube — существующий автоматический контур; Instagram/VK — папка дня и ручная публикация.

Собирать метрики 2h/8h/24h и далее ежедневно до 7 дней.

Решение: multiply / keep / pause / investigate по downstream-данным.

Не публиковать без content_key.

Не масштабировать по likes или views в одиночку.

Не перезаливать чужие ролики; использовать собственный сценарий и медиа.

Иметь минимум 7 дней approved-content buffer.

Любые категоричные «точно/обязательно/вещий/опасность» — ручная проверка.

# 15. KPI, аналитика и unit-экономика

Пороги ниже — стартовые диагностические гипотезы, не обещанные отраслевые нормативы. После 10 000 переходов и 100 оплат baseline заменить собственными p50/p80.

| KPI | Формула | Стартовый сигнал | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| Early retention | дожившие первые секунды / starts | <45% слабый; >65% сильный | править hook |
| Completion | completed / starts | <15% слабый; >30% сильный | длина/сценарий |
| Link CTR | link clicks / views | <0.2% слабый; >0.7% сильный | CTA/профиль |
| Landing→Dream | dream_submitted / landing_view | <20% проблема; >40% сильный | упрощать hero/form |
| Dream→Free | free_viewed / submitted | <85% техническая проблема | latency/errors |
| Purchase CR | buyers / free_viewed | <2% слабый; 5–10% сильный | preview/paywall/price |
| Checkout completion | success / checkout_started | <55% проверить оплату; >70% рабочий | payment UX |
| Subscription take | new Premium / full buyers | <3% слабый; >10% сильный | retention value |
| D7 repeat | repeat dream users / eligible | смотреть когортно | diary/notifications |
| D30 paid retention | renewed / due | после 2-го месяца | Premium value |
| Refund rate | refunds / orders | рост = mismatch ожиданий | copy/quality/policy |
| AI cost/free | AI cost / free results | снижать без потери CR | model routing |
| Revenue RPM | attributed revenue / views ×1000 | главный organic KPI | масштабировать winners |
| Gross margin | (revenue-variable COGS)/revenue | MVP цель >70% | economics |
| LTV/CAC | LTV / CAC | для paid целиться >3 | scale decision |

## 15.1. Event taxonomy

landing_view, cta_dream_start, dream_submitted, free_job_started, free_result_viewed, paywall_viewed, checkout_started, payment_succeeded, payment_failed, full_job_started, full_result_viewed, visualization_offer_viewed, visualization_purchased, visualization_ready, subscription_offer_viewed, subscription_started, subscription_renewed, subscription_cancelled, dream_saved, new_dream_repeat_user, patterns_viewed, share_clicked, support_opened, refund_requested.

## 15.2. Daily owner dashboard

| Блок | Что видеть |
| --- | --- |
| Revenue | сегодня/вчера/7d, orders, AOV, new Premium, renewals, refunds |
| Funnel | views → clicks → landing → dream → free → paywall → checkout → paid |
| Content top | content_key, platform, views, completion, clicks, buyers, revenue, Revenue RPM |
| Product | AI p50/p95 latency, failures, queue age, free/full counts, media jobs |
| Retention | D1/D7 repeat, active Premium, renewals due |
| Ops | webhook errors, failed jobs, disk, backup status |

## 15.3. Decision rules

Views высокие, Link CTR низкий → content/CTA, не backend.

Clicks есть, Dream submit <20% → landing/form.

Free viewed <85% → latency/errors, не price.

Purchase <2% при нормальном checkout → value preview/paywall/price.

Purchase хороший, Premium слабый → retention-value.

Высокий Revenue RPM в кластере → 12 вариаций победителя.

Paid traffic запускать только после положительной переменной маржи органической воронки.

Revenue = full + visualization + subscription cash collected

Variable COGS = payment fees + AI cost + media generation variable cost + variable storage/traffic

Gross Profit = Revenue - Variable COGS

Revenue RPM = attributed revenue / attributed views * 1000

Buyer CR = first buyers / free_result_viewed

Paid CAC = ad spend / first buyers from paid

# 16. План работ на 30 дней

| День | Фокус | Сделать | Готово, когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Freeze v1.0 | Milestone, products/prices, changelog, domain/subdomain. | GitHub milestone + frozen decisions. |
| 2 | Infra | Docker Compose, staging, Postgres/Redis/MinIO/Nginx/TLS. | Staging health green. |
| 3 | DB | Models + Alembic core tables/indexes. | Fresh DB migrates in one command. |
| 4 | Attribution | Guest session, /r/slug, UTM/content_key, events. | Test key visible end-to-end. |
| 5 | Landing | Mobile hero, dream input, processing. | Phone can create dream_id. |
| 6 | Extractor | Prompt registry + P01 + schema telemetry. | 10 fixtures valid. |
| 7 | Free | Worker + P02 + result UI. | Submit→free works. |
| 8 | Safety | P13, high-risk route, log redaction. | Safety fixtures pass. |
| 9 | Payments | Products + provider interface + YooKassa test create. | Test checkout works. |
| 10 | Webhook | succeeded/failed, idempotency, entitlement. | Replay no double access. |
| 11 | Full | P03 + paid job + UI. | Test payment opens full. |
| 12 | Account | Magic link, guest→user conversion. | Buyer returns to purchase. |
| 13 | Telegram | /start, input, free, payment, history. | End-to-end in bot. |
| 14 | Diary | History/search/entities. | 3 test dreams visible. |
| 15 | Premium | Plan, first payment, cancel, access dates. | Test subscription lifecycle. |
| 16 | Patterns | Aggregator + P05 + UI ≥3 dreams. | Real frequencies shown. |
| 17 | Visual | P08 + media job bridge to Claude/Higgsfield. | Paid credit creates image. |
| 18 | Admin | Users/payments/jobs/prompts/content/errors. | Owner works without SQL. |
| 19 | Metabase | Read-only dashboards. | Real staging events visible. |
| 20 | Content registry | assets, links, metrics import, statuses. | One test asset fully tracked. |
| 21 | Content package | P09/P10 + Higgsfield naming/QA. | 1 brief→approved media+JSON. |
| 22 | TikTok/YouTube | Attach existing publishing; capture URLs. | 2 test posts/drafts tracked. |
| 23 | IG/VK manual | Daily folders + captions/content_key. | 4 posts published without hunting metadata. |
| 24 | Batch 30 | Generate/QA first 30. | 30 approved assets. |
| 25 | Soft launch | Publish 10 + production owner test payment. | Real events + one real test order. |
| 26 | 10/day | Publish next 10, collect 2h/8h. | No manual funnel repair. |
| 27 | Growth review | Compute CTR/CR/RPM; 5 hypotheses. | Ranking + actions. |
| 28 | Multiply | 12 variants of top themes. | Variants queued with hypotheses. |
| 29 | Conversion A/B | 199/299 + 2 paywalls. | Deterministic experiment events. |
| 30 | Review | Uptime/funnel/revenue/RPM/bugs/backlog. | Scale/fix/stop decision on data. |

## 16.1. Ежедневный чек-лист владельца

Health/queue/failed jobs/backup.

Revenue/orders/Premium/refunds.

Найти самое большое падение в funnel.

Открыть content ranking Revenue RPM + CTR.

Выбрать максимум 3 изменения на день.

Проверить approved batch без ручного микроменеджмента каждого ролика.

Записать changelog: изменение → ожидаемая метрика.

# 17. Критерии приёмки MVP

☐ A1 Guest получает free без регистрации.

☐ A2 content_key сохраняется до revenue.

☐ A3 Free не содержит категоричных пророчеств.

☐ A4 Payment webhook идемпотентен.

☐ A5 Entitlement открывает только купленный продукт.

☐ A6 Full доступен после повторного входа.

☐ A7 Bot использует общее backend-ядро.

☐ A8 История не смешивает пользователей.

☐ A9 Patterns не выдумываются при <3 снах.

☐ A10 Content asset связывает URL/views/clicks/orders/revenue.

☐ A11 Dashboard считает Revenue RPM per content_key.

☐ A12 Raw dream text отсутствует в logs.

☐ A13 Backup + restore проверены.

☐ A14 AI failure не теряет paid entitlement.

☐ A15 Content factory failure не ломает consumer service.

☐ A16 Delete/export flow реализован по policy.

☐ A17 10 parallel free requests проходят load test.

☐ A18 Prompts versioned/checksummed/rollback.

☐ A19 Staging E2E link→dream→payment→result.

☐ A20 Production launch checklist подписан.

# 18. Риски

| Риск | Приоритет | Контрмера |
| --- | --- | --- |
| Просмотры без переходов | Высокий | Revenue RPM/Link CTR; менять CTA/angle. |
| Мистическое/диагностическое восприятие | Высокий | Positioning + safety prompts + disclaimer. |
| Дорогой free AI | Средний | low-cost route + abuse limits. |
| Споры по подписке | Высокий | ясная оферта, consent, cancel, audit. |
| API ограничения соцсетей | Средний | multi-channel + manual fallback + audits. |
| Claude/Higgsfield downtime | Средний | 7-day content buffer, изоляция контент-контура. |
| Чувствительные тексты | Высокий | log minimization, access control, delete/backup policy. |
| Scope creep | Высокий | 30-day gates + frozen MVP + backlog. |
| Нет repeat use | Высокий | diary/patterns/weekly; измерять D7. |

# 19. Источники и актуальные platform notes на 05.09.2026

ЮKassa recurring payments: https://yookassa.ru/developers/payment-acceptance/scenario-extensions/recurring-payments/basics

TikTok Direct Post: https://developers.tiktok.com/docs/en/content-posting-api-reference-direct-post

TikTok Content Sharing Guidelines: https://developers.tiktok.com/docs/en/content-sharing-guidelines

YouTube videos.insert: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videos/insert

YouTube Data API: https://developers.google.com/youtube/v3/docs/

# 20. Definition of success

Первый доказанный успех — 100 реальных платных заказов с атрибуцией, известной переменной себестоимостью и понятным Revenue RPM. Второй — повторное использование и первые успешные продления Premium. Только затем масштабируются объём контента, платный трафик и нативное приложение.

# 21. Финальный launch checklist

☐ Domain+TLS

☐ Privacy/Terms/Offer/Subscription terms

☐ YooKassa production secrets

☐ Webhook verification

☐ Backup+restore

☐ AI fallback

☐ Rate limits

☐ Owner alerts

☐ TikTok/YouTube test

☐ IG/VK manual queue

☐ 10 launch assets

☐ Tracking links

☐ Metabase

☐ Real owner payment

☐ Refund/cancel runbook

☐ Production changelog